PRODUCT BACKLOG

Đồ án Chuyên ngành CNPM - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

| Tên dự án: | Hệ thống quản lý sự kiện nội bộ | Nhóm:5 Anh em Siêu Nhân Khủng Long | [Số nhóm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner: | Nguyễn Như Ý | Ngày cập nhật: | 30/01/2026 |

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Points | Priority | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Auth | Là người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng hệ thống quản lý sự kiện | Kiểm tra định dạng email, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, hiển thị thông báo đăng ký thành công | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-002 | Auth | Là người dùng đã đăng ký, tôi muốn đăng nhập hệ thống để quản lý sự kiện và đăng ký tham gia | Xác thực thông tin đăng nhập, tạo JWT token, chuyển đến trang Dashboard | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-003 | Auth | Là người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu để có thể truy cập lại khi quên mật khẩu | Gửi email đặt lại mật khẩu, kiểm tra thời hạn token, cho phép tạo mật khẩu mới | 5 | Should | Sprint 1 | Todo |
| US-004 | Event Mgmt | Là người tổ chức, tôi muốn tạo sự kiện mới để người dùng có thể đăng ký tham gia | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, thời gian phải ở tương lai, lưu vào CSDL, tạo mã sự kiện | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-005 | Event Mgmt | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các sự kiện sắp diễn ra để chọn tham gia | Hiển thị danh sách sự kiện, hiển thị thời gian, địa điểm, cho phép lọc theo loại | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-006 | Event Mgmt | Là người tổ chức, tôi muốn chỉnh sửa thông tin sự kiện khi có thay đổi | Tự động điền dữ liệu cũ, kiểm tra dữ liệu cập nhật, gửi thông báo đến người đã đăng ký | 3 | Should | Sprint 2 | Todo |
| US-007 | Registration | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tham gia sự kiện để tham gia và nhận thông báo | Kiểm tra số lượng tối đa, không cho đăng ký trùng, gửi email xác nhận, tạo mã QR | 5 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-008 | Registration | Là người dùng, tôi muốn hủy đăng ký sự kiện để người khác có thể tham gia | Xác nhận hủy, cập nhật lại số lượng, gửi email thông báo hủy | 3 | Should | Sprint 2 | Todo |
| US-009 | Registration | Là người tổ chức, tôi muốn xem danh sách người tham gia để chuẩn bị tổ chức | Hiển thị tên, email, ngày đăng ký, cho phép xuất Excel/CSV | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-010 | Check-in | Là người tham gia, tôi muốn check-in bằng mã QR để ghi nhận tham dự nhanh chóng | Quét QR, kiểm tra đăng ký hợp lệ, ghi nhận thời gian check-in, không cho check-in trùng | 8 | Should | Sprint 2 | Todo |
| US-011 | Check-in | Là người tổ chức, tôi muốn check-in thủ công để xử lý các trường hợp đặc biệt | Tìm kiếm theo tên/email, xác nhận check-in, cập nhật trạng thái tham dự | 3 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-012 | Progress Mgmt | Là người tổ chức, tôi muốn tạo các công việc chuẩn bị sự kiện để theo dõi tiến độ | Tạo công việc có tiêu đề, mô tả, hạn chót, phân công, thiết lập trạng thái | 5 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-013 | Progress Mgmt | Là người tổ chức, tôi muốn xem tiến độ công việc dạng Kanban để dễ theo dõi | Hiển thị các cột To Do/In Progress/Done, kéo thả, tự động cập nhật trạng thái | 8 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-014 | Reports | Là quản trị viên, tôi muốn xem thống kê sự kiện để đánh giá hiệu quả | Hiển thị tổng số sự kiện, số người tham gia, tỷ lệ tham dự, biểu đồ trực quan | 5 | Must | Sprint 3 | Todo |
| US-015 | Reports | Là người tổ chức, tôi muốn xuất báo cáo điểm danh để chia sẻ với các bên liên quan | Chọn sự kiện và khoảng thời gian, xuất PDF/Excel, gồm đầy đủ thông tin người tham gia | 3 | Could | Sprint 3 | Todo |

TỔNG HỢP

| Tổng số Stories: 15 | Must have: 7 | Should have: 6 | Could have: 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Story Points: 61 | Sprint 1: 19 pts | Sprint 2: 22 pts | Sprint 3: 20 pts |